Report (21/09/2026):

- Xây các luồng: đăng nhập/đăng ký, provisioning thiết bị qua BLE (scan - cấu hình wifi - đặt tên), quản lý home, quản lý thiết bị (điều khiển, OTA, calibrate sensor), notifications, profile

- Xây lớp service lõi: deviceService, bleService, realtimeService (SSE), authService, homeService, notificationService, kèm unit test

- Thêm cơ chế reconciliation không lạc quan cho lệnh relay/mode, theo dõi tiến trình OTA và đồng bộ lại sau reboot, lọc frame realtime trùng/cũ

- Fix UI màn đăng nhập, fix thiếu layout route group (auth), bump version 1.1.0

- Test:

+ Đăng nhập: OK

+ Bật/tắt thiết bị, điều khiển relay, sensor gửi dữ liệu lên: OK

- Issue:

+ Provisioning wifi: nhập wifi gửi xuống thiết bị báo lỗi, nhưng thoát ra thì lại nhận được thiết bị mới (phải thoát ra mới thất thiết bị kết nối thành công, Lỗi có thể do UI/UX).

+ Chưa test OTA